《爆破作业项目管理要求》主要修订内容

| 序号 | 标准章条号 | 修改前 | 修改后 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 本标准全部内容为强制性。 本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准由公安部治安管理局提出。 本标准由公安部社会公共安全应用基础标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：公安部治安管理局。 本标准主要起草人：闫正斌、亓希国、张国亮。 本标准为首次发布。 | 本标准全部内容为强制性。 本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准代替GA 991—2012《爆破作业项目管理要求》。除编辑性修改外，主要内容变化如下： ——修改了爆破作业项目许可管理要求（见5.1，2012年版的5.1）； ——修改了爆破作业项目备案管理要求（见5.2.3，2012年版的5.2.3）； ——修改了民用爆炸物品购买、储存、存放管理要求（见5.2.4，2012年版的5.2.4）。 本标准由公安部治安管理局提出。 本标准由全国爆炸物品公共安全管理标准化技术委员会（SAC/TC 577）归口。 本标准主要起草单位： 本标准主要起草人： 本标准所代替标准的历次版本发布情况为： GA 991—2012。 |  |
| 2 | 2 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6722 爆破安全规程 GB 50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GA 990 爆破作业单位资质条件和管理要求 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6722 爆破安全规程 GB 50089 民用爆炸物品工程设计安全标准 GA 53 爆破作业人员资格条件和管理要求 GA 990 爆破作业单位资质条件和管理要求 |  |
| 3 | 3 | GB6722、GA 990界定的术语和定义适用于本文件。 | GB6722、GA 990、GA 53界定的术语和定义适用于本文件。 |  |
| 4 | 5.1.1.2 | 安全评估应包括下列主要内容： a）爆破作业单位的资质是否符合规定； b）爆破作业项目的等级是否符合规定； c）设计所依据的资料是否完整； d）设计方法、设计参数是否合理； e）起爆网路是否可靠； f）设计选择方案是否可行； g）存在的有害效应及可能影响的范围是否全面； h）保证工程环境安全的措施是否可行； i）制定的应急预案是否适当。 | 安全评估应包括下列主要内容： a）爆破作业项目等级是否符合规定； b）爆破作业单位资质和爆破作业人员资格是否符合规定； c）设计所依据的资料是否真实、完整； d）爆破设计、施工方案是否可行； e）施工方法、爆破参数是否合理； f）起爆网路是否可靠； g）存在的有害效应及可能影响的范围是否全面； h）保证工程环境安全的措施是否可行； i）制定的应急预案是否适当。 |  |
| 5 | 5.1.2 | 在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业的，爆破作业单位应向爆破作业所在地设区的市级公安机关提出申请，提交《爆破作业项目许可审批表》（见附录A）及下列材料： a）设计施工、安全评估、安全监理单位持有的《爆破作业单位许可证》、工商营业执照及其复印件； b）设计施工单位与委托单位签订的爆破作业合同； c）安全评估单位与委托单位签订的安全评估合同； d）安全监理单位与委托单位签订的安全监理合同； e）安全评估单位出具的爆破设计、施工方案的安全评估报告。 | 在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业的，爆破作业单位应向爆破作业所在地设区的市级公安机关提出申请，提交《爆破作业项目许可审批表》（见附录A）及下列材料： a）设计施工、安全评估、安全监理单位的工商营业执照及其复印件； b）设计施工单位与委托单位签订的爆破作业合同； c）安全评估单位与委托单位签订的安全评估合同； d）安全监理单位与委托单位签订的安全监理合同； e）安全评估单位出具的爆破设计、施工方案的安全评估报告； f）安全监理单位出具的监理规划。 |  |
| 6 | 5.1.3 | 受理申请的公安机关应在受理申请之日起20日内进行审查。对符合条件的，作出批准的决定；对不符合条件的，书面向申请人说明理由。 | 受理申请的公安机关应在受理申请之日起10日内进行审查。对符合条件的，作出批准的决定；对不符合条件的，书面向申请人说明理由。 |  |
| 7 | 5.1.4.2 | 安全监理应包括下列主要内容： a）爆破作业单位是否按照设计方案施工； b）爆破有害效应是否控制在设计范围内； c）审验爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业； d）监督民用爆炸物品领取、清退制度的落实情况； e）监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向委托单位和公安机关报告。 | 安全监理应包括下列主要内容： a）爆破作业单位是否按照设计方案施工； b）爆破有害效应是否控制在设计范围内； c）审验爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业； d）监督民用爆炸物品领取、清退制度的落实情况； e）监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范等的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向委托单位和公安机关报告。 |  |
| 8 | 5.2.3.1 | 营业性爆破作业单位接受委托实施爆破作业，应事先与委托单位签订爆破作业合同，并在签订爆破作业合同后3日内，将爆破作业合同向爆破作业所在地县级公安机关备案。 | 营业性爆破作业单位接受委托实施爆破作业，应事先与委托单位签订爆破作业合同，并在签订爆破作业合同后10日内，将爆破作业合同向爆破作业所在地县级公安机关备案。 |  |
| 9 | 5.2.4.3 | / | 爆破作业项目不满足5.2.4.2条件的，爆破作业单位可委托民用爆炸物品生产、销售单位配送。 | 新增加一条 |
| 10 | 5.2.4.4 | 在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，其临时存放条件应符合GB6722的要求，并设专人管理、看护。 | 在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应设专人管理、看护。 |  |
| 11 | 5.2.4.5 | 当天爆破作业后剩余的民用爆炸物品应当天清退回库，不应在爆破作业现场过夜存放民用爆炸物品。 | 爆破作业剩余的民用爆炸物品应当天清退回库，不应在爆破作业现场过夜存放民用爆炸物品。 |  |
| 12 | 5.2.5 |  | 爆破作业项目的设计施工、安全评估、安全监理应进行信息化管理，并如实记录使用民用爆炸物品的品种、数量和流向信息。 | 新增加一条 |
| 13 | 5.2.6.3 | 混装炸药车作业系统仅限本单位合法的爆破作业活动使用。 | 混装炸药车作业系统仅限本单位合法的爆破作业使用。 |  |
| 14 | 附录A | 爆破作业项目许可审批表（表略） | 设计人下面加一行，并注上……。 | A级项目可填3人、B级项目可填2人、C级及以下项目填1人 |
| 15 | 附录B | 爆破作业项目备案表（表略） | 设计人下面加一行，并注上……。 |  |